## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 10. 07.
영상 합성을 통해 인식률 향상이 가능한 CNN 기반 머신 비전 분류기
- 6주차 진행 사항 -
2020254015
이 효 중

## Slide 2
세부일정
6주차 진행 사항
진행 사항
Machine Vision의 알고리즘으로 분류가 어려운 영상 수집 진행 중.
양품에 대한 영상은 충분하나 불량 영상 확보에 어려움이 있음.
확보된 불량 영상이 있어도 영상의 개수가 학습을 하기에 충분하지 않음

## Slide 3
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1
앞서 설명한대로 불량 영상 확보에 어려움이 있음.
  학습을 시도할 수 있는 영상이 불량 유형 별로 5개 이하로 영상의 개수가 학습을 하기에 충분하지 않음.
  Passive 소자 불량의 경우 Ball이나 Bump와 다르게 영상의 회전을 통한 영상 확보가 불가능함.
    대부분의 Passive 소자의 각도는 0도나 90도임.
문제점 및 애로 사항 2
사용자 검사 인 오염이나 파손의 경우 불량 영역 만을 남기고 주변의 영상을 소거하는 기능을 별도로 개발해야 함.
  현 상황에서 현업 실무와 병행 시 기능 개발에만 3~4주 소요가 예상되어 학기 중 구현이 어려울 것으로 판단됨

## Slide 4
세부일정
7주차 진행 예정 사항
예정 사항
이미 확보된 Bump 불량 시료로 Gray(2종, 경사 조명 영상 & 동축 조명 영상), Normal Color, Pseudo Color 영상을 Ball 단위로 회전 하면서 학습에 충분한 영상을 생성.

## Slide 5
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 유형 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 영상 취합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양/불 영상 및 특성 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 영상 생성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신경망 알고리즘 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gray Scale 결과 산출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 결과 산출 및 비교 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다