## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 09. 23.
영상 합성을 통해 인식률 향상이 가능한 CNN 기반 머신 비전 분류기
- 4주차 진행 사항 -
2020254015
이 효 중

## Slide 2
세부일정
4주차 진행 사항
진행 사항
Bump 돌기(눌림) 불량 항목을 분류의 1차 목표로 선정.
해당 불량에 대해 1차로 Pseudo Color 영상 생성.
[ Pseudo Color ]
[ Red ]
[ Green ]
[ Blue ]

## Slide 3
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1
Bump 돌기(눌림)을 제외한 나머지 불량 항목에 대한 영상 확보가 미진함

## Slide 4
세부일정
5주차 진행 예정 사항
예정 사항
프로젝트 1차 발표 준비.

## Slide 5
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 유형 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 영상 취합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양/불 영상 및 특성 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 영상 생성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신경망 알고리즘 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gray Scale 결과 산출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 결과 산출 및 비교 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다