## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
프로젝트 계획 발표
2021. 11. 27.
영상 합성을 통해 인식률 향상이 가능한 CNN 기반 머신 비전 분류기
- 13주차 진행 사항 -
2020254015
이 효 중

## Slide 2
세부일정
13주차 진행 사항
Pseudo Color Type2와 Real Color의 반복성 Test
ResNet의 특성 상 난수에 의한 계산과정이 존재하여 Pseudo Color Type 2와 Real Color 영상에 대해 각 5회 씩 반복 검증 진행. (ResNet-18)
5회 반복 Test 결과 Real Color의 Max 값이 개선 영상의 Min과 유사하며, 평균 2.6%의 개선효과를 확인하였음.
 | Pseudo Color2 | Real Color
1차 | 86.5% | 83.7%
2차 | 86.9% | 86.2%
3차 | 87.8% | 83.7%
4차 | 86.2% | 83.3%
5차 | 85.9% | 83.7%
Min | 85.9% | 83.3%
Max | 87.8% | 86.2%
AVR | 86.7% | 84.1%
Chart: 
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차
Pseudo Color 2 | 0.86538 | 0.86859 | 0.87821 | 0.86218 | 0.85897
Real Color | 0.83654 | 0.86218 | 0.83654 | 0.83333 | 0.83654
또한 Pseudo Color를 생성하는데 사용한 Gray Image에 대한 정확성 Test 를 각 3회 씩 진행.
  경사 조명 영상 : 1차 85.9%, 2차 83.3%, 3차 85.3%
  동축 조명 영상 : 1차 76.6%, 2차 74.7%, 3차 72.8%
  Real Color나 Gray 대비 Pseudo Color 방식의 정확률이 높음을 확인함

## Slide 3
세부일정
14주차 진행 예정 사항
예정 사항
최종 발표 자료 준비 및 논문 형식 자료 작성 예정.

## Slide 4
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 유형 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
불량 영상 취합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양/불 영상 및 특성 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pseudo Color 영상 생성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
신경망 알고리즘 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gray Scale 결과 산출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 취소
Pseudo Color 결과 산출 및 비교 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
감사합니다